mydarrin-executive-report-march-2026

My Darrin Executive Report

Martie 2026

1. Rezumat

My Darrin a trecut din etapa de mockup și arhitectură conceptuală într-o fază de produs funcțional, cu fluxuri reale pentru site public, backoffice, pricing, geo-fiscal, ordine, alocare către parteneri și control administrativ. Modulele `Clienți`, `Investitori` și `Devino Partener` sunt active în produs și conectate la fundația comună de autentificare, conținut și administrare.

2. Ce este funcțional acum

• website public cu homepage, catalog, servicii, coș și checkout

• backoffice executive cu RBAC, Visual Builder, resurse, pricing și dashboard

• motor geo-fiscal cu adresă, TVA și monedă

• motor de cost pentru servicii, materiale și scenarii de beton

• creare comandă publică și payload tehnic pe bază de asset/intervenție

• broadcast backend-first către parteneri eligibili și flux de claim

• dashboard cu venituri proiectate și indicatori operaționali

3. Infrastructură

• direcția de producție este clară pe `GCP + Cloud Run + Cloud SQL/PostgreSQL`

• există pipeline-uri de deploy, configurare de domenii și separare `public / admin / api`

• baza pentru producție este solidă, dar nu este încă demonstrată complet ca implementare enterprise pe `Kubernetes`, `Multi-AZ` și `CloudFront`

4. Module cheie

Clienți

• cel mai matur flux comercial

• catalog și checkout sincronizate cu pricingul și geografia

Devino Partener

• onboarding activ

• logică de eligibilitate și documente critice în modelul partenerului

• live jobs și claim vizibil în aplicația partenerului

Investitori

• modul activ în produs și backoffice

• dashboard și metrici operaționale existente

• integrarea financiară enterprise rămâne de închis

5. Risc principal curent

Produsul este suficient de matur pentru `go-live controlat`, dar nu încă pentru `scale enterprise internațional` fără închiderea ultimelor piese: deploy live complet, plăți reglementate, notificări reale, formalizare compliance și optimizare finală de latență.

6. Priorități imediate

1. închiderea completă a deploy-ului live pe GCP pentru `public / admin / api`

2. validare completă pe PostgreSQL și runtime cloud

3. finalizarea fluxurilor financiare și documentare sensibile

4. notificări și claim live pentru parteneri

5. extinderea geografiilor și optimizarea pentru UK, IT, GR

7. Concluzie

În Martie 2026, My Darrin este un nucleu operațional real, nu doar o machetă. Platforma are fundamente tehnice și de business solide, iar focusul corect în această etapă este `hardening, deployment și readiness internațional`.