mydarrin-rag-status-march-2026

My Darrin Status Board

RAG Report - Martie 2026

| Domeniu | Status | Observație |

|---|---|---|

| Website public | Green | homepage, catalog, pagini de serviciu, coș și checkout sunt funcționale |

| Backoffice executive | Green | shell nou, RBAC, Visual Builder, pricing și dashboard operațional |

| Geo-fiscal engine | Green | adresă, TVA, monedă și localizare sunt integrate |

| Cost engine | Green | pricing dinamic, minimum order, beton și dispatch financiar funcțional |

| Order lifecycle | Green | creare comandă, PAID, broadcast, claim și statusuri de bază există |

| Partner live jobs | Green | interfață și logică de claim sunt active |

| Resource/document hub | Green | resursele și documentația tehnică sunt administrabile în backoffice |

| Investor admin module | Amber | dashboard și metrici există, dar integrarea financiară completă nu este finală |

| Deploy GCP | Amber | infrastructura este pregătită, dar validarea completă live rămâne critică |

| Public/admin domain split | Amber | arhitectura este definită, însă mapping-ul și redeploy-ul final trebuie confirmate live |

| Compliance GDPR | Amber | bune practici și structură există, dar nu este documentat complet ca audit formal |

| AML / KYC enterprise | Amber | există elemente de verificare, dar nu un pipeline financiar complet reglementat |

| Stripe / plăți investitori | Red | neconfirmat în implementarea actuală |

| eIDAS signing | Red | neconfirmat ca funcționalitate live |

| Cypress automation | Red | nu există dovadă clară în repo |

| Locust load testing | Red | nu există dovadă clară în repo |

| Chaos testing | Red | nu există dovadă clară în repo |

| Kubernetes scaling | Red | direcția actuală este Cloud Run, nu GKE/Kubernetes confirmat |

| Multi-AZ resilience | Red | neconfirmat în runtime/config actual |

| CloudFront edge delivery | Red | neconfirmat în repo |

Legendă

• `Green`: implementat și utilizabil

• `Amber`: parțial implementat sau pregătit, dar încă neînchis pentru go-live complet

• `Red`: neimplementat sau neconfirmat în repo/starea actuală

Focus P0

1. deploy live complet și verificat

2. separare definitivă public/admin/api

3. validare cloud runtime

4. închiderea zonelor financiare și documentare sensibile

Focus P1

1. notificări live pentru parteneri

2. email real pentru invitații admin și operațiuni

3. raportare investitori mai puternică

4. extindere geografică și optimizare latență